| "Con dignidad, respeto y transparencia, defendemos a la Nación" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO "TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO" |  |  |  |  |  |
| AMPLIACIÓN Y APERTURA DE BRECHA (Caminos de herradura) |  |  |  |  |  |
| No. | Departamento | Municipio | Kilómetros Ejecutados | % de Avance | Población Beneficiada |
| 1 | Alta Verapaz | San Cristobal Verapaz. | 0.77 | 100.00% | 81,883 |
| 2 | Huehuetenango | Petatán. | 4.92 | 100.00% | 5,200 |
| 3 | Huehuetenango | San Antonio Huista | 3.73 | 100.00% | 31,081 |
| 4 | Quiché | Canilla | 15.39 | 100.00% | 613 |
| 5 | San Marcos | Tacana, San Marcos | 0.58 | 100.00% | 15,750 |
| 6 | Izabal | Livinstón | 8.28 | 100.00% | 2,198 |
| 7 | Quiché | Canilla, Quiché | 16.63 | 100.00% | 2,092 |
| Subtotal |  |  | 38.29 |  | 138,817 |