| “Con dignidad, respeto y transparencia, defendemos a la Nación” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO "TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO" |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL ESTRATÉGICA DE TERCER ORDEN |  |  |  |  |  |  |
| No. | Departamento | Municipio | Kilómetros Ejecutados | % de Avance | Población Beneficiada | Observaciones |
| 1 | Izabal | El Estor | 24.23 | 100.00% | 14,602 |  |
| 2 | Izabal | Livingston | 29.35 | 100.00% | 10,000 |  |
| 3 | Chiquimula | Olopa | 41.25 | 100.00% | 11,000 |  |
| 4 | Chiquimula | Camotán | 57.35 | 100.00% | 8,500 |  |
| 5 | Chiquimula | Jocotán | 75.12 | 100.00% | 29,842 |  |
| 6 | Chiquimula | San Jacinto | 5.00 | 100.00% | 2,500 |  |
| 7 | Chiquimula | San Juan Ermita | 44.89 | 100.00% | 11,957 |  |
| 8 | Alta Verapaz | San Juan, Chamelco | 6.00 | 100.00% | 12,000 |  |
| 9 | Baja Verapaz | Purulhá | 26.53 | 100.00% | 27,000 |  |
| 10 | Quiche | Santa María Nebaj | 31.81 | 100.00% | 24,514 |  |
| 11 | Quiche | San Juan Cotzal | 56.75 | 100.00% | 55,867 |  |
| 12 | Quiché | Chajul | 36.88 | 100.00% | 52,019 |  |
| 13 | Huehuetenango | Petatán | 20.42 | 100.00% | 12,000 |  |
| 14 | San Marcos | San Miguel Ixtahuacán | 6.95 | 100.00% | 2,089 |  |
| 15 | Petén | Santa Ana | 25.70 | 100.00% | 14,602 |  |
| Subtotal |  |  | 488.23 |  | 288,492 |  |