"Soldado Firme y Leal a su Nación"

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO "TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO"

| REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL ESTRATÉGICA DE TERCER ORDEN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Departamento | Municipio | Kilómetros Ejecutados | % de Avance | Población Beneficiada |
| 1 | Petén | Melchor de Mencos | 72.40 | 91.65% | 6,825 |
| 2 | Petén | El Chal | 33.40 | 80.29% | 7,300 |
| 3 | Petén | Sayaxché | 24.22 | 96.88% | 25,400 |
| 4 | Baja Verapaz | Aldea Llano Grande, Salamá | 27.35 | 68.38% | 17,535 |
| 5 | Baja Verapaz | Aldea Las Limas, Salamá | 17.26 | 51.99% | 17,535 |
| 6 | Huehuetenango | Tectitán | 15.27 | 98.52% | 20,356 |
| 7 | Huehuetenango | Concepción Huista | 40.71 | 97.64% | 25,125 |
| 8 | Huehuetenango | San Juan Ixcoy | 25.55 | 66.36% | 31,081 |
| 9 | Izabal | El Estor | 22.90 | 72.01% | 25,689 |
| 10 | El Progreso | Guastatoya | 23.25 | 66.43% | 4,000 |
| 11 | Quiché | San Juan Cotzal | 6.20 | 35.43% | 33,166 |
| 12 | Quiché | Nebaj | 4.90 | 81.67% | 18,000 |
| 13 | Escuintla | La Democracia | 22.60 | 98.26% | 7,560 |
| 14 | Jutiapa | Jutiapa | 38.48 | 98.67% | 22,284 |
| 15 | Guatemala | Amatitlán | 4.48 | 17.90% | 125,000 |
| 16 | Guatemala | Palencia | 60.35 | 98.93% | 77,090 |
| 17 | Sololá | San Lucas Tolimán | 10.75 | 53.75% | 274,000 |
| 18 | Alta Verapaz | Chahal | 4.14 | 100.00% | 78,256 |
| 19 | Alta Verapaz | Aldea Salacuim, Cobán | 23.95 | 100.00% | 140,000 |
| 20 | Alta Verapaz | Cobán | 25.38 | 100.00% | 16,460 |
| 21 | Alta Verapaz | San Juan Chamelco | 28.17 | 100.00% | 12,763 |
| 22 | Huehuetenango | San Miguel Acatán | 12.50 | 100.00% | 12,359 |
| 23 | Huehuetenango | Aguacatán | 25.95 | 100.00% | 34,300 |
| 24 | Quetzaltenango | Génova | 29.70 | 100.00% | 5,690 |
| 25 | Guastatoya | Sanarate | 0.50 | 100.00% | 4,562 |
| 26 | Petén | Santa Cruz, San Luis | 25.00 | 100.00% | 10,000 |
| 27 | Petén | Sayaxché | 48.05 | 100.00% | 14,588 |
| 28 | Petén | San Luis | 45.81 | 100.00% | 78,526 |
| 29 | Petén | Poptún | 18.48 | 100.00% | 15,182 |
| 30 | Zacapa | Gualán | 11.65 | 100.00% | 15,600 |
| 31 | Quiché | Joyabaj | 23.00 | 100.00% | 25,119 |
| 32 | Quiché | Chicamán | 11.73 | 100.00% | 26,589 |
| 33 | Sololá | Sololá | 13.00 | 100.00% | 13,348 |