| "Con dignidad, respeto y transparencia, defendemos a la Nación" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO "TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO" |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN DE PUENTES |  |  |  |  |  |  |
| No. | Departamento | Municipio | Comunidad | Nombre de la Obra | % de Avance | Población Beneficiada |
| 1 | Alta Verapaz | Chisec | Caserio las Vegas, Chaquipur | Instalación de puente vehicular tipo Rural | 100.00% | 100,272 |
| 2 | Alta Verapaz | Chisec | Aldea San Francisco | Instalación de puente vehicular tipo Rural | 22.00% | 3,500 |