| “Con dignidad, respeto y transparencia, defendemos a la Nación” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO "TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO" |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL ESTRATÉGICA DE TERCER ORDEN |  |  |  |  |  |
| No. | Departamento | Municipio | Kilómetros Ejecutados | % de Avance | Población Beneficiada |
| 1 | Alta Verapaz | Cobán | 36.00 | 98% | 16,612 |
| 2 | Huehuetenango | San Juan Ixcoy | 8.45 | 24.14% | 16,000 |
| 3 | Huehuetenango | San Pedro Necta | 24.91 | 71.17% | 14,000 |
| 4 | Sololá | San Lucas Tolimán. | 18.12 | 90.60% | 21,455 |
| 5 | El Progreso | Sanarate | 48.77 | 99.53% | 21,500 |
| 6 | Zacapa | Gualán | 16.59 | 82.95% | 49,709 |
| 7 | Quiché | Santa María Joyabaj | 36.27 | 99.36% | 107,634 |
| 8 | Totonicapán | San Andrés Xecul | 30.25 | 99.18% | 24,990 |
| 9 | Baja Verapaz | San Jerónimo. | 29.94 | 99.80% | 20,000 |
| 10 | Zacapa | Zacapa | 29.38 | 97.93% | 35,000 |
| 11 | Santa Rosa | Santa Cruz Naranjo | 32.60 | 98.78% | 11,000 |
| 12 | Huehuetenango | Concepción Huista | 20.28 | 81.12% | 4,000 |
| 13 | Izabal | Los Amates | 28.66 | 92.45% | 57,000 |
| 14 | Alta Verapaz | Raxruhá | 17.65 | 99.71% | 11,000 |
| 15 | Petén | Melchor de Mencos. | 40.96 | 99.90% | 6,750 |
| 16 | Baja Verapaz | Purulhá | 16.41 | 96.52% | 4,839 |
| 17 | Huehuetenango | San Antonio Huista | 28.02 | 98.31% | 3,500 |
| 18 | Santa Rosa | Santa Rosa de Lima | 18.85 | 91.50% | 14,200 |
| Subtotal |  |  | 446.11 |  | 422,577 |