| “Con dignidad, respeto y transparencia, defendemos a la Nación” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO "TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO" |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL ESTRATÉGICA DE TERCER ORDEN |  |  |  |  |  |  |
| No. | Departamento | Municipio | Kilómetros Ejecutados | % de Avance | Población Beneficiada | Observaciones |
| 1 | Petén | Santa Ana | 32.66 | 20.29% | 14,602 |  |
| 2 | Izabal | Livingston | 18.20 | 15.52% | 10,000 |  |
| 3 | Chiquimula | Olopa | 10.00 | 5.40% | 11,000 |  |
| 4 | Chiquimula | Camotán | 19.60 | 4.41% | 8,500 |  |
| 5 | Chiquimula | Jocotán | 25.58 | 3.94% | 29,842 |  |
| 6 | Chiquimula | San Juan Ermita | 30.86 | 17.62% | 11,957 |  |
| 7 | Alta Verapaz | San Juan, Chamelco | 16.05 | 2.05% | 7,300 |  |
| 8 | Baja Verapaz | Purulhá | 31.10 | 13.52% | 27,000 |  |
| 9 | Santa María Nebaj, Quiché. | Santa María Nebaj, Quiché. | 0.40 | 0.30% | 10,500 |  |
| 10 | San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. | San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. | 12.28 | 1.00% | 12,000 |  |
| 11 | San Juan Cotzal, Quiche | San Juan Cotzal, Quiche | 4.20 | 0.20% | 5,300 |  |
| 12 | Chajul, Quiché | Chajul, Quiché | 0.00 | 0.10% | 6,400 |  |
| 13 | Huehuetenango | Petatán | 3.43 | 3.94% | 5,385 |  |
| 14 | Alta Verapaz | Cobán | 36.20 | 5.00% | 122,000 |  |
| Total |  |  | 240.56 |  | 281,786 |  |