| “Con dignidad, respeto y transparencia, defendemos a la Nación” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO "TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO" |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL ESTRATÉGICA DE TERCER ORDEN |  |  |  |  |  |
| No. | Departamento | Municipio | Kilómetros Ejecutados | % de Avance | Población Beneficiada |
| 1 | Alta Verapaz | Cobán | 6.650 | 19.56% | 16,612 |
| 2 | Totonicapán | San Francisco El Alto | 4.500 | 16.19% | 21,670 |
| 3 | Huehuetenango | San Pedro Necta | 8.790 | 25.11% | 14,000 |
| 4 | Sololá | San Lucas Tolimán. | 5.730 | 47.75% | 21,455 |
| 5 | El Progreso | Sanarate | 15.300 | 76.50% | 21,500 |
| 6 | Zacapa | Gualán | 2.880 | 4.76% | 49,709 |
| 7 | Quiché | Santa María Joyabaj | 12.100 | 36.89% | 107,634 |
| 8 | Totonicapán | San Andrés Xecul | 7.600 | 48.10% | 24,990 |
| 9 | Baja Verapaz | San Jerónimo. | 9.800 | 20.75% | 20,000 |
| 10 | Izabal | Livingston | 11.100 | 38.08% | 73,352 |
| 11 | Santa Rosa | Taxisco | 24.800 | 87.32% | 7,125 |
| 12 | Huehuetenango | Concepción Huista | 0.925 | 3.70% | 4,000 |
| 13 | Izabal | Los Amates | 9.400 | 44.76% | 57,000 |
| 14 | Alta Verapaz | Raxruhá | 3.400 | 19.21% | 11,000 |
| 15 | Sololá | Nahualá | 6.905 | 36.53% | 16,000 |
| 16 | Petén | Melchor de Mencos. | 21.900 | 43.15% | 6,750 |
| 17 | Alta Verapaz | Chahal | 12.250 | 33.29% | 29,590 |
| 18 | Guatemala | Zona 25 | 3.000 | 100.00% | 15,000 |
| 19 | Quiché | Ixcán | 23.660 | 100.00% | 62,000 |
| 20 | Huehuetenango | San Gaspar Ixchil | 7.400 | 100.00% | 12,000 |
| 21 | Huehuetenango | Aguacatán | 13.900 | 100.00% | 34,300 |
| 22 | Baja Verapaz | Cubulco. | 17.000 | 100.00% | 84,800 |
| 23 | Izabal | El Estor | 30.800 | 100.00% | 25,689 |
| 24 | Jutiapa | Comapa | 47.250 | 100.00% | 68,245 |
| 25 | Baja, Verapaz | Salamá | 38.600 | 100.00% | 26,000 |
| 26 | Huehuetenango | Tectitán | 11.850 | 100.00% | 20,356 |
| 27 | Huehuetenango | Concepción Huista | 12.950 | 100.00% | 25,125 |
| 28 | Huehuetenango | Chiantla | 21.250 | 100.00% | 34,300 |
| 29 | Guatemala | San Juan Sacatepéquez | 8.135 | 100.00% | 54,800 |
| 30 | Guatemala | Palencia | 31.000 | 100.00% | 70,973 |
| 31 | Quiché | Canilla | 24.150 | 100.00% | 12,724 |
| 32 | Quiché | Nebaj | 1.750 | 100.00% | 25,125 |
| 33 | Izabal | El Estor | 0.200 | 100.00% | 25,689 |
| 34 | Izabal | Puerto Barrios | 5.390 | 100.00% | 75,000 |
| 35 | Alta Verapaz | Panzós | 6.250 | 100.00% | 13,348 |
| 36 | Quiché | San Juan Cotzal | 7.560 | 100.00% | 26,589 |
| 37 | Guatemala | Amatitlán | 3.570 | 100.00% | 25,000 |
| 38 | El Progreso | Sanarate | 4.000 | 100.00% | 25,500 |
| 39 | Guatemala | Cementerio las Tapias Zona 18 | 1.600 | 100.00% | 28,400 |
| 40 | Sololá | Santa Catarina Ixtahuacán | 0.600 | 100.00% | 900 |
| 41 | Guatemala | San José Pinula | 0.800 | 100.00% | 24,000 |
| Subtotal |  |  | 486.695 |  | 1,318,250 |