| "Soldado Firme y Leal a su Nación" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO "TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO" |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES DE SERVICIO |  |  |  |  |  |  |
| No. | Departamento | Municipio | Nombre de la Obra | % de Avance | Población Beneficiada | Observaciones |
| 1 | Santa Rosa | Cuilapa | Remozamiento de Hospital Regional | 69.56% | 41,359 |  |
| 2 | Zacapa | Zacapa | Remozamiento de Hospital Regional | 53.15% | 27,850 |  |
| 3 | Quetzaltenango | Quetzaltenango | Remozamiento de Hospital Regional | 70.00% | 180,706 |  |
| 4 | Huehuetenango | Huehuetenango | Remozamiento de Hospital Regional | 46.93% | 31,550 |  |
| 5 | Quiché | Quiché | Remozamiento de Hospital Regional | 48.28% | 32,300 |  |
| 6 | Huehuetenango | Huehuetenango | Construcción de Hospital Covid -19 | 21.30% | 7,800 |  |
| 7 | Santa Rosa | Cuilapa | Ampliación de Módulos de Hospital Covid-19 | 100.00% | 41,359 |  |