"Soldado Firme y Leal a su Nación"

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO "TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO"

| OPERACIONES DE SERVICIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Departamento | Municipio | Nombre de la Obra | % de Avance | Población Beneficiada |
| 1 | Santa Rosa | Cuilapa | Mejoramiento de Hospital Regional | 100.00% | 41,359 |
| 2 | Izabal | Puerto Barrios | Mejoramiento de Hospital de la Amistad Japón-Guatemala | 100.00% | 13,262 |
| 3 | Zacapa | Zacapa | Mejoramiento de Hospital Regional | 100.00% | 245,374 |
| 4 | Huehuetenango | Huehuetenango | Mejoramiento de Hospital Regional | 100.00% | 1,171 |
| 5 | Huehuetenango | Huehuetenango | Construcción de Hospital Covid -19 | 100.00% | 7,800 |
| 6 | Quiché | Santa Cruz del Quiché | Mejoramiento de Hospital Regional | 100.00% | 949,261 |