| "Con dignidad, respeto y transparencia, defendemos a la Nación" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO "TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO" |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES DE SERVICIO |  |  |  |  |  |
| No. | Departamento | Municipio | Nombre de la Obra | % de Avance | Población Beneficiada |
| 1 | Huehuetenango | San Gaspar Ixchil | Fundición de contrapiso en viviendas de las aldeas del municipio de San Gaspar Ixchil. | 28.55% | 781 |
| 2 | Escuintla | Escuintla | Mejoramiento de instalaciones del Centro Carcelario de Alta Seguridad, Canadá. | 45.00% | 450 |
| 3 | Guatemala | San José Pinula | Mejoramiento y remodelación de instalaciones del Centro Especializado de Reinserción -CER-. | 80.03% | 300 |