| "Con dignidad, respeto y transparencia, defendemos a la Nación" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO "TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO" |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE BORDAS Y LIMPIEZA DE RÍOS |  |  |  |  |  |
| No. | Departamento | Municipio | Material Removido (m3) | % de Avance | Población Beneficiada |
| 1 | Santa Rosa | Taxisco | 36,924 | 55.86% | 36,750 |
| 2 | Escuintla | Sipacate | 37,350 | 95.77% | 18,212 |
| 3 | Santa Rosa | Chiquimulilla | 1,900 | 21.11% | 120,000 |
| 4 | Escuintla | Siquinalá | 24,300 | 81.00% | 26,317 |
| 5 | Escuintla | Iztapa | 28,350 | 97.09% | 20,401 |
| 6 | Escuintla | San José | 200 | 0.67% | 23,887 |
| Total |  |  | 129,024 |  | 245,567 |