| "Con dignidad, respeto y transparencia, defendemos a la Nación" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO "TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO" |  |  |  |  |  |
| DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE BORDAS |  |  |  |  |  |
| No. | Departamento | Municipio | Río | % de Avance | Población Beneficiada |
| 1 | Jutiapa | Moyuta | Río Paz | 2.61% | 35,000 |
| 2 | Santa Rosa | Taxisco | Río el Jobo | 98.32% | 36,750 |
| 3 | Escuintla | San José | Río Achiguate | 99.79% | 68,331 |
| 4 | Alta Verapaz | Cobán | Río Cahabón | 94.30% | 100,000 |
| 5 | Santa Rosa | Chiquimulilla | Bocabarra el Jiote | 34.05% | 36,679 |
| Subtotal |  |  |  |  | 276,760 |