| "Con dignidad, respeto y transparencia, defendemos a la Nación" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO "TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO" |  |  |  |  |  |
| PROYECTOS FINALIZADOS |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL ESTRATÉGICA DE TERCER ORDEN |  |  |  |  |  |
| No. | Departamento | Municipio | Kilómetros Ejecutados | % de Avance | Población Beneficiada |
| 1 | Petén | San José | 32.15 | 100.00% | 10,200 |
| 2 | Zacapa | La Unión | 8.90 | 100.00% | 1,950 |
| 3 | Zacapa | Zacapa | 35.10 | 100.00% | 1,479 |
| 4 | Santa Rosa | Santa Cruz Naranjo | 27.55 | 100.00% | 6,800 |
| 5 | Santa Rosa | Pueblo Nuevo Viñas | 26.45 | 100.00% | 35,000 |
| 6 | Baja Verapaz | Salamá | 26.10 | 100.00% | 36,500 |
| 7 | Quiché | Canilla | 36.90 | 100.00% | 2,092 |
| 8 | Huehuetenango | San Juan Ixcoy | 22.30 | 100.00% | 2,089 |
| 9 | Huehuetenango | San Antonio Huista | 35.78 | 100.00% | 5,385 |
| 10 | Huehuetenango | Aguacatán | 24.75 | 100.00% | 1,750 |
| 11 | Huehuetenango | Concepción Huista | 26.35 | 100.00% | 7,530 |
| 12 | El Progreso | San Agustín Acasaguastlan | 16.19 | 100.00% | 10,000 |
| AMPLIACIÓN Y APERTURA DE BRECHA (Caminos de herradura) |  |  |  |  |  |
| No. | Departamento | Municipio | Kilómetros Ejecutados | % de Avance | Población Beneficiada |
| 1 | Huehuetenango | Aguacatán | 14.00 | 100% | 57,500 |
| 2 | San Marcos | Sibinal | 1.18 | 100% | 10,500 |
| 3 | Huehuetenango | San Pedro Necta | 1.80 | 100% | 14,000 |
| CONSTRUCCIÓN DE BORDAS Y LIMPIEZA DE RIOS |  |  |  |  |  |
| No. | Departamento | Municipio | Material Removido | % de Avance | Población Beneficiada |
| 1 | Santa Rosa | Chiquimulilla | 2,830 | 100% | 68,331 |
| 2 | Escuintla | San José | 8,270 | 100% | 65,241 |
| 3 | Santa Rosa | Las Lisas | 14,250 | 100% | 65,300 |
| 4 | Escuintla | Puerta de Hierro, San José | 14,000 | 100% | 36,679 |
| No. | Departamento | Municipio | Nombre de la Obra | % de Avance | Población Beneficiada (Familias) |
| 1 | Baja Verapaz. | Aldea Nuevo San Juan, Salamá | Perforación de Pozo Mecánico de Agua Potable | 100% | 253 |
| 2 | Guatemala | Asociación Deportiva Nacional de Softbol, zona 15, Ciudad Capital. | Perforación de Pozo Mecánico de Agua Potable | 100% | 3,200 |
| 3 | Alta Verapaz | Panzós, Aldea Pueblo Viejo | Instalación de puente vehicular tipo Warren | 100% | 81,000 |