| "Con dignidad, respeto y transparencia, defendemos a la Nación" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO "TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO" |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES DE SOSTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| No. | Departamento | Municipio | Comunidad | Nombre de la Obra | % de Avance | Población Beneficiada |
| 1 | Chimaltenango | El Tejar | San Miguel Morazán | Perforación de Pozo Mecánico de Agua Potable | 68.75% | 3,000 |
| 2 | San Marcos | San Antonio Sacatepéquez | Caserío La Felicidad | Perforación de Pozo Mecánico de Agua Potable | 100.00% | 2,030 |